會 議 記 錄

| 專案名稱 | Luminew |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | Luminew |  |  |
| 文件編號 | 260327-會議記錄 |  |  |
| 會議主題 | 小組第三十次會議 | 編輯者 | 蕭伊庭 |
| 會議日期 | 2026年 3 月 27 日 | 編輯日期 | 2026/3/27 |
| 會議地點 | BS307知識創新與服務應用實驗室 |  |  |
| 出席人員 | 保羅(Paul)、林湘凌(Cecilia)、蕭伊庭(Sherry)、周易暐(Ethan)、羅靖傑(Morris)、金殿倫(Darren) |  |  |

- 本次會議討論事項：

【本週進度】

教授語速、個性、錯字應對調整，成功串接DID但還需要多測試。

文件修改中。

【保羅(Paul)】

進度要注意，下週就要有第一版本，也只剩兩週能測試，4/3雖然放假但要開線上會。彰化研討會的論文也要趕快修改。這兩天就可以請人哲的假了。

關於到金陵測試，A計劃是給高中生網址試用，B計劃是大家都帶自己的電腦用local測試，資料庫就不用擔心，但現在還是以修好為主。

需要設計前測後測表單，前測可能就問他們會不會緊張，他們測試的內容也要儲存下來讓我們能回去研究。

測試過程需要有人負責拍照，當天穿著要正式一點，或是統一服裝，會上校門螢幕所以不要穿得太大學生。