會 議 記 錄

| 專案名稱 | Luminew |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | Luminew |  |  |
| 文件編號 | 260320-會議記錄 |  |  |
| 會議主題 | 小組第二十九次會議 | 編輯者 | 蕭伊庭 |
| 會議日期 | 2026年 3 月 20 日 | 編輯日期 | 2026/3/20 |
| 會議地點 | BS307知識創新與服務應用實驗室 |  |  |
| 出席人員 | 保羅(Paul)、林湘凌(Cecilia)、蕭伊庭(Sherry)、周易暐(Ethan)、羅靖傑(Morris)、金殿倫(Darren) |  |  |

- 本次會議討論事項：

【本週進度】

語音串進前端系統，有逐字稿和錄製面試生影像的功能，可聽見教授回覆的聲音，但語速偏慢需調整。

整體流程目前是採用開關麥克風的方式，學生回答完可手動關麥，送出語音至stt再轉送至個性化教授llm生成回覆，待tts播放完教授回覆系統會自動開麥，循環對答流程。

顯示逐字稿的部分之前討論過會導致面試生分心，語音輸出延遲時間差會造成使用體驗不好，所以之後需隱藏逐字稿。

在測試之前要我們需在自己身邊測試，多測試幾次才能修細節。

面試語音流程的後段檔案有嘗試和DID Avatar整合，不過目前還只能開啟會議室並不能產出影片。

【參加研討會】

可以選擇投稿幾篇，把國科會計劃書修改格式就好，其他人以掛名方式共同發表。若只投稿一篇就投周易暐的計劃到彰化；投兩篇以上則周易暐的計劃投稿ICIM，其他計劃投稿彰化。討論後決定投稿周易暐和林湘凌的計劃。