會 議 記 錄

| 專案名稱 | Luminew |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | Luminew |  |  |
| 文件編號 | 260424-會議記錄 |  |  |
| 會議主題 | 小組第三十二次會議 | 編輯者 | 羅靖傑 |
| 會議日期 | 2026年4月24日 | 編輯日期 | 2026/4/24 |
| 會議地點 | BS307知識創新與服務應用實驗室 |  |  |
| 出席人員 | 保羅(Paul)、林湘凌(Cecilia)、蕭伊庭(Sherry)、周易暐(Ethan)、 羅靖傑(Morris)、金殿倫(Darren) |  |  |

- 本次會議討論事項：

壹、會議內容：

1.教授畫面在HTML上測試可以跑得出來，但在跟前端串聯時出現問題

保羅(Paul)建議:

可以在我們前端裡接HTML，在使用者模擬面試的環節就會跳出老師的畫面，就算會需要自己手動把畫面關掉也沒關係，至少能先有畫面

2.可以多加一個簡單功能是在面試完後有一個地方是可以讓使用者輸入自己的email，可以把結果傳到信箱，讓用Apple的學生也可以詳細察看他的結果

3.下禮拜一中午開一次會，投影片、表單和app要順過，決定誰負責報告誰負責攝影誰負責幫忙測試